Календарный план проекта:

Разработка системы автоматизированного мониторинга водной среды аквакультуры с беспроводной передачей данных

- Анализ требований: Сбор и анализ требований заказчика к системе мониторинга, определение параметров воды для измерений (например, концентрация соли) и форматов передачи данных. (15.01.2025-25.01.2025)

- Проектирование системы: Разработка архитектуры системы, выбор датчиков для измерения концентрации соли, проектирование алгоритмов расчета объема воды и системы передачи данных по Wi-Fi. (25.01.2025–16.02.2025)

- Разработка системы: Разработка программного обеспечения для обработки данных, настройка оборудования и интеграция беспроводной передачи данных. (16.02.2025–16.03.2025)

- Предоставление MVP: Демонстрация минимально жизнеспособного продукта, включая основные функции мониторинга и передачи данных. (25.04.2025)

- Тестирование системы: Проверка работоспособности системы в условиях, приближенных к реальным, калибровка датчиков, отладка алгоритмов расчета и передачи данных. (25.05.2025-30.05.2025)

- Защита проекта: Подготовка документации, презентации и защита проекта перед комиссией. (31.06.2025)